LINE 打卡系統 產品需求文件（PRD）

文件版本：1.1   |   建立日期：2026 年 4 月 14 日   |   負責人：Joshua Chen   |   狀態：待核准   |   GitHub：line-clockio-bd

1. 產品概述

1.1  產品名稱

LINE 打卡系統  （line-clockio-bd）  別名：LINE Clockio、打卡機器人

1.2  產品願景

打造一套輕量化、行動優先的員工出勤追蹤系統，建立在員工手機上早已安裝的 LINE 平台之上，徹底取代紙本簽到表，並透過 GPS 位置與 IP 位址提供可稽核的打卡紀錄，讓主管隨時查詢與匯出出勤資料。

1.3  問題陳述

目前內部營運的痛點：

出勤紀錄依賴紙本，造成管理負擔與稽核風險。

打卡當下未能記錄可驗證的位置或網路資訊。

主管需手動彙整與計算出勤摘要，效率低落。

缺乏包含員工編號、正式姓名的數位出勤紀錄，難以提供政府勞動稽核所需的完整書面依據。

1.4  解決方案

建立一個自動化平台：

員工透過 OTP 一次性完成 LINE 帳號與公司 Email 的綁定。

HR 可透過後台批次匯入員工資料（員編、正式姓名、Email），系統自動寄送邀請信引導綁定，支援 HR 主導與員工主導兩種綁定路徑。

員工直接從 LINE 的選單打卡，無需下載其他應用程式。

每次打卡均記錄 GPS 座標與 IP 位址，作為稽核依據。

主管透過 LINE 登入（LINE Login）驗證身份，使用網頁後台篩選、查看並匯出出勤紀錄。

所有資料至少保存 5 年。

2. 目標用戶

2.1  主要用戶

員工（最多 50 人）— 透過 LINE 上下班打卡；完成一次性 Email 綁定。

主管／管理員 — 透過網頁後台或 LINE 指令查詢及匯出出勤紀錄。

2.2  用戶特徵

所有員工的手機上均已安裝 LINE。

主管習慣在電腦瀏覽器上操作網頁。

員工不需具備技術背景；主管具備基本的試算表操作能力即可。

團隊規模：50 人以下。

2.3  使用情境

| 情境 | 操作範例 |
| --- | --- |
| 每日上班打卡 | 員工點選 LINE 選單 → 點擊「上班打卡」→ LIFF 擷取 GPS → 寫入資料庫。 |
| 每日下班打卡 | 流程相同，type = clock_out。 |
| 首次帳號綁定 | 員工傳送公司 Email 給 LINE 機器人 → 收到 OTP → 回傳 OTP → 帳號綁定完成。 |
| 主管 LINE 查詢 | 主管傳送「query 2026-04」→ 機器人回傳當月出勤摘要。 |
| 主管網頁後台 | 主管前往 /dashboard/login → 以 LINE Login 驗證身份 → 篩選紀錄 → 匯出 CSV。 |
| HR 批次匯入員工資料 | HR 於後台上傳 CSV（員編、姓名、Email）→ 系統建立員工紀錄 → 自動寄送邀請信 → 員工依邀請完成 LINE 帳號綁定。 |

3. 核心功能

支援兩種綁定路徑，最終均透過 Email OTP 完成 LINE UID 與公司 Email 的連結： （A）員工主導：員工直接將公司 Email 傳送給 LINE 機器人 → 收到 OTP → 回傳 OTP → 綁定完成。 （B）HR 主導：HR 於後台上傳 CSV（員編、姓名、Email）→ 系統建立員工紀錄並寄送邀請信 → 員工依指示傳送 Email → 完成綁定。 LINE 顯示名稱（display_name）不可控，僅作備用；稽核報表以正式姓名（full_name）與員工編號（employee_number）為準。

3.1  員工帳號綁定（一次性設定）

| 功能 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| Email OTP 綁定 | 員工傳送公司 Email 給 LINE 機器人；系統透過 Mailgun 發送 6 位數 OTP（有效期 10 分鐘）。路徑 A：員工直接傳送；路徑 B：員工收到邀請信後傳送。 | P0 |
| OTP 驗證 | 員工回傳 OTP；系統將 LINE UID 與 Email 連結，並建立 Employee 紀錄。 | P0 |
| 重複綁定防護 | 若 LINE UID 或 Email 已存在，拒絕重複綁定。 | P0 |
| 綁定完成通知 | 成功後機器人回覆「綁定完成，您現在可以開始打卡。」 | P1 |
| HR 批次匯入 | HR 於主管後台上傳 CSV（員編、正式姓名、Email）；系統批次建立未綁定員工紀錄（line_user_id = NULL）。 | P1 |
| 邀請信寄送 | 批次匯入後自動透過 Mailgun 寄送綁定邀請信至員工 Email，說明如何傳送公司 Email 給 LINE 機器人。 | P1 |
| 綁定狀態管理 | 主管後台顯示所有員工的綁定狀態（未建立 / 已建立未綁定 / 已綁定），方便追蹤上線進度。 | P1 |

3.2  上下班打卡（LIFF）

| 功能 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| LIFF 上班打卡 | 員工點選選單 → LIFF 開啟 → 擷取 GPS → POST /liff/checkin（含 id_token）。 | P0 |
| LIFF 下班打卡 | 流程相同，type = clock_out。 | P0 |
| GPS 強制擷取 | 若拒絕定位權限，打卡流程中斷並顯示錯誤訊息。 | P0 |
| 重複打卡防護 | 同一類型打卡在 2 小時滾動視窗內僅允許一次。 | P0 |
| IP 位址記錄 | 後端從 X-Forwarded-For 標頭擷取用戶 IP 並儲存。 | P0 |
| LIFF ID Token 驗證 | 後端透過 LINE /oauth2/v2.1/verify 驗證 id_token，確認打卡者身份。 | P0 |
| 打卡成功通知 | LIFF 頁面顯示「上班打卡成功：09:03」。 | P1 |

3.3  主管網頁後台（Dashboard）

| 功能 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| LINE Login 驗證 | 主管前往 /dashboard/login → OAuth 2.0 LINE Login → 系統確認 Employee.is_manager = True。 | P0 |
| Session 管理 | 8 小時 Session Cookie；正式環境強制 HTTPS-only。 | P0 |
| 出勤紀錄列表 | 可依員工與日期範圍篩選的出勤紀錄列表。 | P1 |
| CSV 匯出 | 下載目前篩選結果為 CSV（供政府稽核使用）。 匯出欄位：員工編號（employee_number）、姓名（full_name）、Email、打卡類型（上班／下班）、打卡時間（UTC+8）、GPS 緯度、GPS 經度、IP 位址、匯出時間戳記。 | P1 |
| 登出 | 清除 Session 並導回登入頁。 | P1 |
| 員工綁定狀態列表 | 顯示所有員工紀錄及其 LINE 綁定狀態；未綁定員工可由主管手動補寄邀請信。 | P1 |
| HR 批次匯入 | 後台提供 CSV 上傳介面（員編、正式姓名、Email）；上傳後系統建立紀錄並自動寄送邀請信。 | P1 |

3.4  主管 LINE 查詢指令

| 功能 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| 當月出勤摘要查詢 | 主管傳送「query YYYY-MM」；機器人回傳員工姓名、出勤天數、首次打卡、末次下班時間。 | P1 |

3.5  Webhook 與安全性

| 功能 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| LINE 簽章驗證 | 對所有進入的 Webhook 請求進行 HMAC-SHA256 驗證（X-Line-Signature）。 | P0 |
| Webhook 路由 | POST /webhook 接收文字訊息，分派至綁定或查詢處理器。 | P0 |

4. 技術需求

4.1  系統架構（GCP 雲端）

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Google Cloud Platform                  │
│                                                          │
│   LINE 平台                FastAPI（Cloud Run）           │
│  ┌──────────┐              ┌───────────────────┐         │
│  │ Messaging│──webhook──▶ │ POST /webhook     │         │
│  │   API    │              │ POST /liff/checkin│         │
│  │          │◀──回覆───────│ GET  /dashboard/* │         │
│  └──────────┘              └────────┬──────────┘         │
│                                     │                    │
│  ┌──────────┐                       ▼                    │
│  │LINE LIFF │──打卡──────▶  Cloud SQL（PostgreSQL）       │
│  │ mini-app │                                            │
│  └──────────┘                                            │
│                                                          │
│  外部服務：Mailgun（OTP Email）                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

4.2  雲端服務規格

| 服務 | 供應商 | 用途 | 規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Run | GCP | 後端 API | 容器化 FastAPI；自動擴縮；自動提供 HTTPS。 |
| Cloud SQL | GCP | 資料庫 | PostgreSQL 15；自動備份；高可用性。 |
| Secret Manager | GCP | 密鑰管理 | 所有環境變數於執行期注入；容器中不含明文密鑰。 |
| LINE Messaging API | LINE | Webhook 與回覆 | 接收員工訊息；發送 OTP 確認通知。 |
| LINE LIFF | LINE | 打卡介面 | APP 內瀏覽器；擷取 GPS 與 LINE 身份。 |
| LINE Login | LINE | 主管驗證 | OAuth 2.0；用於後台登入。 |
| Mailgun | 外部 | OTP Email | 交易型 Email；寄件網域已設定 SPF/DKIM。 |

4.3  技術規格

| 層級 | 技術選型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 後端 API | Python 3.12 + FastAPI | 非同步處理；DEBUG 模式下開放自動 API 文件。 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Mapped[] 型別風格；Alembic 管理 Schema 版本。 |
| 主管介面 | Jinja2 模板 | 伺服器端渲染；無需另外的前端框架。 |
| 資料庫 | PostgreSQL（Cloud SQL） | 全程使用 TIMESTAMPTZ；資料保留 5 年。 |
| 部署 | Docker + GCP Cloud Run | python:3.12.9-slim；啟動時先執行 alembic upgrade head。 |
| 主管驗證 | LINE Login（OAuth 2.0） | Session Cookie；正式環境 https_only=True；max_age=8 小時。 |
| Webhook 驗證 | HMAC-SHA256 | X-Line-Signature 對所有進入的 Webhook 進行驗證。 |
| Email | Mailgun | 免費方案可靠的交易型 Email 服務。 |

4.4  效能需求

| 指標 | 目標 |
| --- | --- |
| Webhook 回應時間 | < 500 毫秒（LINE 要求 30 秒內回應） |
| LIFF 打卡延遲 | 正常情況下端對端 < 2 秒 |
| 可用性 | 99% 以上（Cloud Run 管理；min-instances=1 避免冷啟動） |
| 資料保留年限 | 最少 5 年 |

4.5  雲端月費預估

| 服務 | 供應商 | 預估費用（USD） |
| --- | --- | --- |
| Cloud Run | GCP | ~$0–5（≤50 人流量，在免費額度內） |
| Cloud SQL（db-f1-micro） | GCP | ~$7/月 |
| Secret Manager | GCP | ~$0（免費額度） |
| Mailgun | 外部 | $0（免費方案：每月 3,000 封） |
| 月費小計 |  | ~$7–12/月 |

5. 資料庫 Schema

5.1  employees（員工）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主鍵。 |
| employee_number | VARCHAR(20) UNIQUE NULL | 員工編號（員編）。HR 批次匯入後填入；員工自行綁定時初始為 NULL，事後由 HR 補填。建立索引。 |
| full_name | VARCHAR(100) NULL | 正式姓名（HR 匯入後填入）。CSV 匯出與稽核報表優先使用此欄位；未填時以 display_name 代替。 |
| line_user_id | VARCHAR(50) UNIQUE NULL | LINE UID（Uxxxxxxx 格式），建立索引。HR 匯入時初始為 NULL（未綁定）；員工完成綁定後填入。 |
| email | VARCHAR(100) UNIQUE NN | 公司 Email 地址。 |
| display_name | VARCHAR(100) | 從 LINE Profile API 取得的顯示名稱（備用）；稽核報表以 full_name 為準。 |
| is_active | BOOLEAN NN DEFAULT true | 設為 false 可停用員工帳號。 |
| is_manager | BOOLEAN NN DEFAULT false | 設為 true 可透過 LINE Login 存取主管後台。 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 預設 now()。 |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | 資料異動時自動更新。 |

5.2  check_ins（打卡紀錄）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主鍵。 |
| employee_id | INTEGER FK NN | 參照 employees(id)，建立索引。 |
| type | ENUM NN | Enum('clock_in', 'clock_out')，DB 層級強制約束。 |
| checked_at | TIMESTAMPTZ | 預設 now()，與 employee_id 建立複合索引。 |
| latitude | DOUBLE PRECISION NN | GPS 緯度，必填；未授權定位則拒絕打卡。 |
| longitude | DOUBLE PRECISION NN | GPS 經度，必填。 |
| ip_address | VARCHAR(50) NN | 從 X-Forwarded-For 標頭擷取。 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 預設 now()。 |

備註：已在 (employee_id, checked_at) 建立複合索引，以加速日期範圍查詢。

5.3  email_verifications（OTP 驗證）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 自增主鍵。 |
| line_user_id | VARCHAR(50) NN | 待驗證的 LINE UID，建立索引。 |
| email | VARCHAR(100) NN | OTP 發送目標 Email，建立索引。 |
| otp_code | VARCHAR(6) NN | 6 位數 OTP 驗證碼。 |
| expires_at | TIMESTAMPTZ NN | 建立後 10 分鐘過期。 |
| used | BOOLEAN NN | 首次成功驗證後設為 true。 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 預設 now()。 |

6. 開發階段規劃與時程

開發方法論

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| Sprint 長度 | 單一加速衝刺：2026 年 4 月 16 日 – 4 月 26 日（共 10 天） |
| 交付節奏 | 以 PR 為基礎開發；main branch 隨時處於可部署狀態 |
| 審查流程 | 所有變更透過 GitHub PR 審查後才合併 |
| Kickoff | 2026 年 4 月 16 日（PRD 核准後） |
| 正式上線 | 2026 年 4 月 29-30 日 |

總覽時程表（2026 年 4 月 15 日 – 4 月 30 日）

4 月 15 日     4 月 16 日       4 月 21 日    4 月 22-27 日   4 月 28-29 日
    │             │                │               │             │
    ▼             ▼                ▼               ▼             ▼
[PRD 完成]  →  [Kickoff]   →    [MVP 上線]  →  [衝刺階段]   →   [正式上線]
規格定稿        開發啟動         核心流程可用     後台 + 全面 QA   全員可使用

Phase 1 — MVP 骨架 + 核心功能（4 月 16–21 日）

開發期間：2026/04/16 → 2026/04/21   |   交付日期：4 月 21 日下班前

| 工作項目 | 產出 |
| --- | --- |
| GCP 環境建置（Cloud Run、Cloud SQL、Secret Manager）；LINE 開發者帳號（Tim 協助）；環境變數設定；執行 Alembic 初始 Migration。 | 基礎設施上線；DB Schema 部署完成。 |
| 員工綁定流程（OTP via Mailgun）；Webhook 路由與 LINE 簽章驗證；重複綁定防護。 | 綁定流程端對端可用。 |
| LIFF 打卡頁面（GPS 擷取、ID Token 驗證）；下班打卡流程；2 小時重複打卡防護。 | 上下班打卡功能正常；紀錄寫入 DB。 |
| 整合測試；iOS + Android 實機測試；部署至 Cloud Run；在 LINE 開發者後台設定 Webhook URL。 | MVP 上線，可公開存取。 |

驗收標準：

| 項目 | 說明 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 員工綁定 | Email OTP 流程 | OTP 發送、驗證完成，Employee 紀錄建立。 |
| 上班打卡 | LIFF GPS + IP 擷取 | 含緯經度與 IP 的 check_in 紀錄正確寫入。 |
| 下班打卡 | 相同流程，type=clock_out | 紀錄正確寫入。 |
| 重複打卡防護 | 2 小時同類型視窗 | 視窗內第二次請求被拒絕。 |
| Webhook 路由 | 簽章驗證 + 訊息路由 | 無效簽章 → 400；有效 → 正常處理。 |
| Cloud Run 部署 | 容器 + Migration | Health endpoint 回應；DB Schema 正確。 |

Phase 2 — 衝刺：後台 + QA（4 月 22–27 日）

開發期間：2026/04/22 → 2026/04/27   |   交付日期：4 月 27 日下班前

| 工作項目 | 產出 |
| --- | --- |
| 主管後台：出勤紀錄列表（依員工/日期篩選），Jinja2 模板。 | 後台列表功能可用。 |
| CSV 匯出；主管 LINE 查詢指令（"query YYYY-MM"）；打卡完成推播通知。 | 匯出與 LINE 查詢功能正常。 |
| 全面 QA：iOS + Android 實機測試；時區驗證（UTC+8 顯示）；Bug 修正。 | 無重大 Bug；衝刺確認完成。 |

驗收標準：

| 項目 | 說明 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 後台登入 | LINE Login OAuth 流程 | is_manager=True 的員工可成功登入。 |
| 出勤列表 | 依員工 + 日期範圍篩選 | 回傳紀錄正確；時區顯示無誤。 |
| CSV 匯出 | 下載顯示中的紀錄 | CSV 欄位與資料正確。 |
| LINE 查詢 | "query YYYY-MM" 回傳摘要 | 當月摘要內容正確。 |
| 實機測試 | iOS（LINE 內建瀏覽器）+ Android | 兩平台流程均可正常操作。 |
| 時區 | 所有時間戳均顯示為 UTC+8 | 後台與機器人均無時區偏差。 |

Phase 3 — 正式上線（4 月 28-29 日）

| 項目 | 說明 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| Cloud Run 正式部署 | 最終部署，設定 min-instances=1 | 服務穩定；無冷啟動問題。 |
| Webhook URL 設定 | 在 LINE 開發者後台設定正式 Webhook URL | LINE 事件正確接收。 |
| 員工上線培訓 | 全員完成帳號綁定說明 | 所有 ≤50 位員工成功綁定。 |
| 主管帳號設定 | 在 Employee 紀錄設定 is_manager=True | 主管可成功登入後台。 |
| 系統移交 | 向營運團隊說明；確認監控機制 | 系統上線，完成移交。 |

事前準備（Kickoff 前需備妥）

以下項目須在 4 月 16 日開發啟動前確認就緒：

帳號與權限

| 項目 | 說明 | 準備時間 |
| --- | --- | --- |
| GCP 帳號 | 公司 GCP 帳號；已啟用 Cloud Run + Cloud SQL API 並設定付款方式。 | Kickoff（4/16）前 |
| LINE Official Account | LINE 開發者帳號；Official Account 已建立（Tim 協助）。 | Kickoff（4/16）前 |
| Messaging API Channel | 已建立；首次部署後設定 Webhook URL。 | Kickoff（4/16）前 |
| LIFF App | 已在 LINE Login Channel 下建立 LIFF App。 | Kickoff（4/16）前 |
| LINE Login Channel | 供 LIFF 與主管後台 OAuth 共用。 | Kickoff（4/16）前 |
| GitHub Repo | line-clockio-bd；開發者擁有推送權限。 | 已完成 ✓ |

所需環境變數

| 變數名稱 | 用途 |
| --- | --- |
| LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN | LINE Messaging API — 發送回覆訊息及呼叫用戶 Profile API。 |
| LINE_CHANNEL_SECRET | 驗證所有 Webhook 請求的 X-Line-Signature。 |
| LIFF_ID | LIFF App ID，用於 ID Token 驗證。 |
| LIFF_CHANNEL_ID | LINE Login Channel ID（LIFF 與主管後台 OAuth 共用）。 |
| LIFF_CHANNEL_SECRET | LINE Login Channel Secret，用於主管後台 OAuth Token 交換。 |
| DATABASE_URL | PostgreSQL 連線字串（Cloud Run 使用 Cloud SQL Unix Socket 格式）。 |
| MAILGUN_API_KEY | Mailgun Email 服務 API 金鑰（OTP 發送）。 |
| MAILGUN_FROM_EMAIL | 已在 Mailgun 驗證的寄件網域。 |
| SESSION_SECRET_KEY | 用於簽署 Session Cookie 的 32 位元組隨機 Hex（openssl rand -hex 32）。 |
| APP_BASE_URL | Cloud Run 服務的公開 HTTPS URL（供 LIFF redirect 與 OAuth callback 使用）。 |
| TIMEZONE | Asia/Taipei（UTC+8），用於顯示格式化。 |

備註：建議將所有密鑰存放於 GCP Secret Manager，並透過 --set-secrets 注入至 Cloud Run。

7. 安全性設計

| 面向 | 措施 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Webhook 完整性 | HMAC-SHA256 簽章 | 對所有進入的 Webhook 請求驗證 X-Line-Signature。 |
| 主管身份驗證 | LINE Login（OAuth 2.0） | CSRF State Token 驗證；ID Token 透過 LINE /verify 驗證；確認 Employee.is_manager。 |
| 主管 Session | Secure HTTP-only Cookie | 正式環境 https_only=True；max_age=8 小時。 |
| LIFF 身份驗證 | ID Token 驗證 | 後端呼叫 LINE /oauth2/v2.1/verify 確認打卡者身份。 |
| OTP 暴力破解防護 | 10 分鐘過期 + used 標記 | OTP 10 分鐘後過期；首次成功驗證後立即標記為已使用。 |
| 密鑰管理 | GCP Secret Manager | 容器映像檔與環境變數中均不含明文密鑰。 |

8. 後續延伸功能（未來範疇）

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 打卡完成 LINE 推播通知 | 每次打卡成功後，機器人向員工發送確認訊息。 |
| Rich Menu 視覺設計 | 為 LINE 選單按鈕設計品牌化視覺圖案。 |
| 異常位置警示 | 當打卡 GPS 位於預設範圍外時，自動通知主管。 |
| 多層級主管權限 | 區分唯讀主管與管理員層級的存取權限。 |
| 月度報表自動生成 | 定期自動產生月度 PDF/CSV 並寄送至主管 Email。 |
| 員工自助查詢頁面 | LIFF 頁面供員工查看個人出勤紀錄。 |

9. 成功指標（KPIs）

Phase 1 — MVP

| 指標 | 目標 |
| --- | --- |
| 核心功能完成度 | 所有 P0 功能 100% 可用 |
| 員工綁定完成率 | 上線前所有 ≤50 名員工完成綁定 |
| 打卡可靠性 | 有效打卡事件零資料遺失 |
| 系統穩定性 | 上線時無重大 Bug |

Phase 2+ — 全面上線後

| 指標 | 目標 |
| --- | --- |
| 每日活躍用戶（DAU） | ≥ 80% 在職員工每日數位打卡 |
| 紙本簽到表淘汰 | 2026 年 4 月底前完全取代 |
| 主管後台使用頻率 | 主管每週至少查詢後台一次 |
| 資料保留合規 | 確認 5 年資料保留機制正常運作 |

10. 風險與挑戰

| 風險 | 影響 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- |
| iOS LINE LIFF 定位權限被拒 | iOS 用戶無法打卡 | MVP 前進行實機測試；提供員工開啟定位權限的說明文件。 |
| OTP Email 進入垃圾信 | 員工無法完成綁定 | 使用 Mailgun 並在寄件網域設定正確的 SPF/DKIM 紀錄。 |
| Cloud Run 冷啟動 | 無流量時首次請求約 1–3 秒 | 設定 min-instances=1；或使用 Cloud Scheduler 定期 Keep-Alive ping。 |
| LINE 開發者帳號設定延誤 | 封鎖 Kickoff 進度 | 立即聯繫 Tim，勿等到開發完成才申請帳號。 |
| 時區顯示錯誤 | 打卡時間顯示不正確 | 所有時間戳均以 TIMESTAMPTZ（UTC）儲存；僅在顯示層轉換為 UTC+8。 |
| 代打（借手機打卡） | 出勤稽核完整性受損 | GPS + IP 已提供強力的稽核依據；生物辨識防護不在本次範疇。 |
| 啟動時 DB Migration 失敗 | 服務無法啟動 | Alembic upgrade head 在 uvicorn 前執行；正式部署前在 Staging 環境測試 Migration 路徑。 |
| 員工未完成 LINE 綁定 | 系統無法識別員工身份，無法打卡 | HR 在後台監控綁定狀態；對未綁定員工補寄邀請信；MVP 上線前確認所有員工完成綁定。 |

11. 開放問題

待與 Tim 及管理層確認：

- LINE 開發者帳號：是否與Tim 討論，負責建立 Official Account、Messaging API Channel、LIFF App 及 LINE Login Channel？

主管帳號設定：哪些員工在上線時應將 is_manager 設為 True？

寄件網域：Mailgun 的寄件網域（用於 OTP Email）是否已完成 SPF/DKIM 驗證？

GCP 專案設定：Cloud Run 和 Cloud SQL 將部署在哪個 GCP 專案與區域？

資料保留年限：5 年保留是否足夠，或當地法規要求更長的保留期限？

HR 批次匯入流程：員工資料（員編、正式姓名、Email）由誰負責整理並上傳？匯入前是否需確認 Email 格式與唯一性？

— 文件結束 —